瑞普智能体开发合同

甲方： 郑州瑞普生物工程有限公司

乙方： 郑州邻邦软件科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就 OpenClaw 平台搭建及 Agent 配置技术服务事宜达成如下协议，信守执行。

第一条 功能需求

实现功能:

- 实现通过钉钉平台对接开发智能体

- 智能体功能

（1）可根据钉钉职责范围，通过后台自定义添加氚云开发应用内的数据源；对接核心配料数据源；金蝶数据源；可自主上传文档作为数据源

（2）可通过自然语言问答形式，对接大模型自动生成数据分析、趋势预警等报告文档。



第二条 开发内容

1.基础配置

1.1 智能平台基础环境搭建

乙方负责为甲方部署 OpenClaw 平台运行环境，包括服务器环境配置、运行依赖安装以及系统基础配置。具体包括但不限于：

（1）服务器系统环境初始化配置；

（2）安装 Node.js、Docker、Git 等必要运行组件；

（3）配置运行目录结构与权限；

（4）设置系统日志目录及日志输出策略；

（5）配置服务启动与自动运行机制。

1.2 乙方负责完成瑞普智能平台系统安装，包括但不限于：

（1）完成系统初始化配置；

（2）配置平台运行参数；

（3）完成系统运行测试与稳定性验证。

1.3 AI 模型接口接入

乙方根据甲方需求完成第三方 AI 模型接口接入，包括但不限于：

（1）配置 API Key；

（2）设置模型调用参数；

（3）配置模型调用策略；

（4）完成接口连通性测试。

1.4 Agent 系统配置

乙方根据甲方业务需求完成 Agent 的设计与配置，包括但不限于：

（1）Agent 角色定义；

（2）Agent 行为规则设定；

（3）Agent Prompt 编写与优化；

（4）Agent 工具调用配置；

（5）Agent API 调用能力配置。

1.5 范围界定   （删除）

本合同所述开发内容以双方确认的需求说明为准。上述“包括但不限于”仅用于描述同类技术服务，不视为乙方承担无限扩展义务。如甲方提出超出本合同约定范围的新增需求，双方应另行确认需求内容、费用及交付周期。

2.Agent 功能配置

2.1 数据查询 Agent

配置支持自然语言查询业务数据的 Agent，能够通过 API 或系统接口获取数据并进行结构化输出。

2.2 业务辅助 Agent

配置用于业务咨询、业务流程解释、常见问题解答的智能助手。

2.3 自动化任务 Agent

配置可自动调用 API 接口执行特定业务流程的 Agent，例如数据查询、信息整理、任务触发等。

2.4 数据分析 Agent

根据业务数据进行基础分析并生成结果报告。

2.5 多 Agent 协作机制

根据业务需求配置多个 Agent 的协同工作机制，实现任务分工与自动协作。

3.系统集成与接口接入

3.1 业务 API 接入

乙方根据甲方提供的接口文档接入相关业务系统 API，并完成接口测试。

3.2 数据接口整合

实现 Agent 对业务系统数据的访问能力，并对返回数据进行解析处理。

3.3 自动化任务接口

配置 Agent 自动触发业务接口，实现业务自动化处理。

4.权限与安全

4.1 平台访问权限

乙方协助甲方配置系统访问权限，包括管理员、普通用户等角色权限。

4.2 API 安全策略

配置 API Key 管理、访问限制及调用日志记录机制。

4.3 数据安全

对敏感信息进行必要保护，避免敏感信息泄露。

第三条 项目实施周期

5.1 本项目预计实施周期为 15 个工作日。

5.2 项目实施主要阶段包括：

（1）需求确认阶段；

（2）平台部署阶段；

（3）Agent 配置阶段；

（4）系统测试阶段；

（5）最终交付阶段。

5.3 如因甲方需求变更、资料提供延迟或新增功能要求，项目周期应相应顺延，乙方不承担延期责任。

第四条 项目验收

6.1 验收标准

（1）瑞普智能平台能够正常部署并运行；

（2）合同约定的功能完成配置；

（3）相关接口能够正常调用；

（4）系统运行稳定。以功能实现为验收依据，不以AI输出结果的准确性、完整性或业务效果作为验收标准。

6.2 验收方式

甲方在系统部署完成后进行功能测试并确认验收。

6.3 验收期限

甲方应在系统交付后15个工作日内完成验收并提出书面反馈，逾期未提出异议的，视为验收通过。

第五条 服务费用

7.1 本项目服务费用由以下两部分组成：

（一）平台搭建费用（一次性）

乙方负责完成 OpenClaw 平台的部署、基础配置及系统运行环境搭建，包括但不限于服务器环境配置、系统安装、模型接口接入、基础 Agent 框架配置等。

本项费用为：

人民币：￥5000 元（大写：伍仟元整）。

该费用为一次性费用，仅用于平台基础环境搭建及系统初始化部署。

（二）Agent 配置服务费用（按数量计费）

在平台搭建完成后，乙方根据甲方业务需求为甲方配置 AI Agent，每个 Agent 按单独项目进行配置与部署。

每个 Agent 的配置内容包括但不限于：

Agent 角色设计 、API 接口调用配置 、工具调用配置 、业务逻辑规则配置 、功能测试与调试

每个 Agent 配置费用为：

人民币：￥ 1000 元 / 个

（三）费用计算方式

项目总费用按照以下公式计算：

项目总费用 = 平台搭建费用 +（Agent 单价 × Agent 数量）

（四）费用计算方式

| 项目 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台搭建 | ￥ 5000.00 | 1 | ￥ 5000.00 |
| Agent配置 / 个 | ￥ 1000.00 | 3 | ￥ 3000.00 |
| 合计费用 |  |  | ￥ 8000.00 |

注：在合同期内，如甲方新增 Agent 需求，乙方按照本合同约定的 Agent 单价标准提供配置服务。每个Agent的功能范围以双方确认的需求说明为准，若甲方对已配置Agent提出功能扩展或重大调整，视为新增Agent或功能模块，乙方评估后另行收费。

合计人民币（大写）：捌仟元整

7.2 支付方式：

（1）合同签订后支付首付款 70%；

（2）项目完成并验收后支付尾款 30%。

第六条 双方权利与义务

8.1 甲方权利与义务

（1）提供项目实施所需资料；

（2）提供服务器或相关运行环境；

（3）配合乙方完成测试与验收。

（4）甲方应确保其提供的数据来源、接口及业务需求的合法性；
（5）甲方不得要求乙方实施违反法律法规或侵犯第三方权益的技术行为。

8.2 乙方权利与义务

（1）按照合同约定提供技术服务；

（2）确保服务质量；

（3）对甲方信息进行保密。

（4）乙方仅对系统搭建与技术配置负责，不对AI输出结果及业务使用结果承担责任。

第七条 系统维护与技术支持

9.1 在项目交付并完成验收后，乙方可为甲方提供持续的系统维护与技术支持服务。维护服务内容包括但不限于：

（1）瑞普智能平台的日常运行维护；

（2）系统运行异常排查；

（3）Agent 运行问题调试；

（4）AI 模型接口异常处理；

（5）日志排查与系统故障诊断；

（6）平台升级与版本更新指导；

（7）日常技术咨询与使用指导。

9.2 维护服务不包含以下内容（需另行收费）：

（1）新增 Agent 开发

（2）新业务模块开发

（3）第三方系统深度集成

（4）重大系统架构调整

（5）系统重构或业务逻辑调整

9.3 维护服务费用

甲方在系统正式交付后，应向乙方支付系统维护服务费用。

维护费用标准为：

年度维护费用：人民币 ￥1000 元 /年

9.4维护费用相关说明

维护服务期限自系统验收完成之日起计算。

维护费用应在每个服务周期开始前支付。

若甲方未按约定支付维护费用，乙方有权：暂停技术支持服务；停止系统维护服务；停止系统升级服务。

若甲方逾期 超过 30 日仍未支付维护费用，则视为甲方主动终止维护服务。

若甲方在维护周期结束后未继续支付维护费用，本合同相关服务条款自动解除。

第八条 AI系统与数据合规

1. 甲方理解AI系统属于概率性技术，其输出结果可能存在不准确、不完整或偏差情况。-删除

2. 乙方仅负责系统搭建及配置，不对AI生成内容的准确性、合法性或适用性承担责任。

3. 甲方应确保其使用的数据来源合法，包括但不限于API接口、数据库及第三方平台数据。

4. 如甲方要求通过爬虫、抓取、逆向接口等方式获取数据，甲方应保证该行为合法合规。-删除

5. 因数据来源或使用方式引发的法律责任（包括但不限于侵权、数据违规等），由甲方承担，与乙方无关。

第九条 技术能力边界  -删除，如果不能实现干嘛还要签合同
1. AI系统仅用于辅助信息处理，不具备完全替代人工决策能力；
2. 乙方不保证AI可完成所有业务需求；
3. 对于明显超出AI能力范围的需求，乙方有权拒绝或另行评估；
4. 因AI能力限制导致的结果偏差，不视为乙方违约。

5. 涉及自动化执行（如调用接口、数据修改、流程触发等），甲方应自行确认业务逻辑及风险控制。乙方不对自动化执行结果承担业务责任。

第十条 技术支持      跟第七条重复了，可以删除或者放在第七条的9.5

10.1 技术支持范围包括：

（1）系统运行问题咨询；

（2）配置指导；

（3）一般问题排查。

第十一条 保密条款

双方对在合作过程中获知的商业信息、技术信息负有保密义务，未经对方许可不得向第三方披露。

第十二条 违约责任

若任一方违反本合同约定，应承担相应违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。乙方在本合同项下的全部责任累计不超过本合同实际收取的服务费用总额。

第十三条 不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解决。

第十四条 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。

第十五条 附则

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表签字：                              代表签字：刘宏宇

电话：                                  电话：15093270815

地址：                                  地址：郑州市中原区电厂路19号院3号楼1单元604号

开户银行：                              开户银行：中国光大银行郑州文化路支行 77160188000171529

日期：                                  日期： 2026年4月13日